**PHỤ LỤC**

*Các bước thực hiện dự án khi tham gia chương trình kích cầu đầu tư theo Quyết định số 50/2015/UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP.HCM Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh*

| **CÁC BƯỚC THỰC HIỆN** | **NỘI DUNG CÔNG VIỆC** | **ĐƠN VỊ THỰC HIỆN** |
| --- | --- | --- |
| **BƯỚC 1: LẬP DỰ ÁN** | Lập dự án đầu tư và tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định | Chủ đầu tư |
| **BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VAY VỐN** | 1. Lập hồ sơ vay vốn gửi tổ chức tín dụng | Chủ đầu tư |
| 2. Thẩm định và quyết định cho vay | Tổ chức cho vay |
| **BƯỚC 3: ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU**  *(Tổng thời gian thực hiện thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư là 15 ngày làm việc).* | 1. Lập hồ sơ đăng ký tham gia chương trình kích cầu, gồm:  - Dự án đầu tư;  - Thông báo đồng ý cho vay của tổ chức tín dụng;  - Công văn đề nghị tham gia chương trình kích cầu theo mẫu (phụ lục IV, Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND)  Số lượng hồ sơ: 1 bản chính và 4 bản sao | Chủ đầu tư |
| 2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình kích cầu của doanh nghiệp. | **- Sở kế hoạch và Đầu tư**: tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt và trả kết quả giải quyết cho Chủ đầu tư. |
| 3. Tổ chức kiểm tra thực địa địa điểm đầu tư của dự án (lập biên bản làm việc) | Do Sở KH&ĐT chủ trì, triệu tập các thành viên Tổ công tác liên ngành thuộc các cơ quan chuyên ngành (trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) |
| 4. Họp tổ công tác liên ngành đánh giá về tính khả thi của dự án. (lập biên bản cuộc họp) | Tổ liên ngành – chủ trì Cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và Chủ đầu tư mời tham dự cuộc họp (thời gian: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực địa). |
| 5. Xét duyệt và quyết định về việc tham gia chương trình kích cầu. |  |
| 5.1. Trường hợp dự án đủ điều kiện:  a. Tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét quyết định. | Cơ quan tiếp nhận hồ sơ (trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp) |
| b. Quyết định chấp thuận cho dự án tham gia chương trình kích cầu | Uỷ ban nhân dân thành phố (trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Cơ quan tiếp nhận trình) |
| 5.2. Trường hợp dự án chưa đủ điều kiện: |  |
| a. Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu | Chủ đầu tư (trong vòng 30 ngày làm việc, nếu quá thời gian này Chủ đầu tư chưa nộp đủ hồ sơ mà không có lý do chính đáng, Cơ quan tiếp nhận sẽ trả lại hồ sơ cho Chủ đầu tư. Nếu có nhu cầu chủ đầu tư phải thực hiện lại hồ sơ theo quy trình). |
| b. Tiếp nhận lại hồ sơ hoàn chỉnh và trình UBND thành phố | Cơ quan tiếp nhận hồ sơ (trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh) |
| c. Quyết định chấp thuận cho dự án tham gia chương trình kích cầu | Uỷ ban nhân dân thành phố (trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Cơ quan tiếp nhận trình) |
| **BƯỚC 4: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN** | 1. Nhận quyết định tham gia chương trình kích cầu | Chủ đầu tư (khi có thông báo của cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ) liên hệ với cơ quan tiếp nhận hồ sơ ký nhận Quyết định chính thức và cơ quan đầu mối hướng dẫn các thủ tục tiếp theo (mẫu báo cáo, kế hoạch đề nghị cấp bù lãi, bổ sung các hồ sơ liên quan như: Hợp đồng tín dụng, kế hoạch giải ngân, kế hoạch trả nợ…)  (Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định chính thức của UBND Thành phố) |
| 2. Ký hợp đồng vay vốn, tiến hành đầu tư xây dựng và giải ngân vốn vay | Chủ đầu tư, Tổ chức cho vay |
| 3. Tiến hành giải ngân thực hiện dự án | Chủ đầu tư, Tổ chức cho vay |
| 4. Quy trình cấp bù lãi:  - Tổ chức cho vay thông báo lãi phát sinh; chủ đầu tư trả nợ gốc và lãi phát sinh theo thông báo cho tổ chức tín dụng.  - Chủ đầu tư định kỳ hàng quý tổng hợp lãi phát sinh theo thông báo lãi của ngân hàng và đề nghị ngân sách hỗ trợ lãi gửi Sở Tài chính và kho bạc để cấp bù lãi.  - Sau khi tính toán phần lãi cấp bù, Kho bạc sẽ chuyển trả trực tiếp tiền lãi cấp bù vào tài khoản của Chủ đầu tư. | Chủ đầu tư, Tổ chức cho vay  Chủ đầu tư  Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước. |
| **BƯỚC 5: QUYẾT TOÁN VỐN** | Sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất của dự án, Chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đối với phần được ngân sách hỗ trợ tại Sở Tài Chính. | Chủ đầu tư |